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竞争性磋商文件



项目编号：0724-2610ZH414057
采购项目名称：珠海市医疗卫生专业服务中心配电增容采购项目





国义招标股份有限公司编制
发布日期：二○二六年七月二十八日





温馨提示

1、 如无另行说明，响应文件递交时间为提交响应文件截止时间之前30分钟内。
2、 为避免因迟到而失去磋商资格，请适当提前到达。
3、 供应商请注意区分电汇磋商文件及成交服务费各收款帐号的区别。成交服务费存入指定的成交服务费缴费账户。
4、 响应文件应按顺序编制页码。
5、 请仔细检查响应文件是否已按磋商文件要求盖章、签名及密封。
6、 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的报价信封当中。
7、 采购项目内或所响应包号内有多项设备或报价内容的，应加总后报总价。
8、 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目磋商的授权书原件。
9、 领购了磋商文件的公司，请在提交响应文件截止时间前3日以书面形式通知采购代理机构是否参加磋商。
	（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际采购项目要求有不一致，以磋商文件为准）


目      录

第一部分  磋商邀请函
第二部分  采购项目内容
第三部分  供应商须知
第四部分  合同格式
第五部分  响应文件格式
















第一部分 磋商邀请函
各（潜在）供应商:
国义招标股份有限公司受珠海市医疗卫生专业服务中心的委托，对珠海市医疗卫生专业服务中心配电增容采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、项目编号：0724-2610ZH414057
二、采购项目名称：珠海市医疗卫生专业服务中心配电增容采购项目
四、项目采购预算：389,990.28元
五、采购内容：
1.项目标的
	标的名称
	数量
	采购预算/最高限价（元）

	配电增容
	1项
	389,990.28


详细技术规范请参阅磋商文件中的用户需求书。供应商必须对所投全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。如供应商的报价超出最高限价，将导致报价无效。
2.工期要求：自合同签订之日起30 日历天内完成全部工程（含施工、调试、验收及资料移交），开工日期以采购单位书面通知为准。
3.工程地点：珠海市香洲区鸡公山三街273号。
六、供应商资格：
1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：
（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。
（3）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。
（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《资格条件承诺函》。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。（中小企业划型行业为：“建筑业”）
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于报价截止日至报价截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。
（2）供应商具有国家能源局各监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装五级或以上资质（含五级）（或2013年12月以前由国家电力监管委员会各监管局颁发的仍在有效期内的相应资质）。（响应文件中提供资质证书扫描件）
（3）供应商具有有效的安全生产许可证。（响应文件中提供安全生产许可证扫描件）
（4）拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[机电工程]专业[贰]级或以上建造师资格。（响应文件中提供项目负责人、建造师证、身份证及缴纳社保证明扫描件。根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》，项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。因各地缴纳社保认定（打印缴纳社保证明材料）时间不一致，导致供应商无法提供符合招标文件要求的缴纳社保证明材料的，提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合招标文件要求并接受采购人核查。提供虚假证明材料或者虚假承诺的，自愿接受取消投标（磋商）资格、中标（成交）资格结果，接受相关处罚。
（5）广东省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记（磋商响应文件中提供企业基本信息、资质情况和驻粤技术管理人员情况信息（网上公开信息打印件）。
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号报价或者未划分包号的同一采购项目报价。 （供应商出具资格声明函）
（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（供应商出具资格声明函） 
4.已领购本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）
5.本项目不接受联合体磋商。
七、符合资格的供应商应当在2026年07月28日至2026年08月04日每天（节假日除外）9:00至12:00，14:00至17:30（北京时间） 领购磋商文件，本磋商文件每套售价为500元人民币，售后不退。
注：1、本项目在国义招标采购平台（以下简称“国e平台”，网址：new.ebidding.com）进行采购文件线上售卖（建议使用“QQ（http://browser.qq.com/）、搜狗（https://ie.sogou.com/）”浏览器。
2、新供应商的注册方法
参加投标的单位须在购买采购文件前前往国e平台网页进行注册（注册时须在平台上传原件扫描件，或加盖单位公章的营业执照以及银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息扫描件）。
3、采购文件的购买方法
采购文件由招标代理机构发售，请供应商代表购买采购文件。
有兴趣参加本项目的单位：
（1）首先在国e平台完成注册以及注册审批手续；
（2）在上一步操作完成后，按照第（4）点所述方式购买采购文件；
（3）采购文件售价：每套为500元人民币，售后不退；提醒：无论采购文件是否收费，供应商请务必在采购文件发售截止时间前登录国e平台，完成采购文件购买及下载操作；否则将无法正常投标。
（4）采购文件购买方式：
供应商可在国e平台注册审批通过后登陆系统购买本项目采购文件，具体步骤如下：
1）登陆后选择“项目管理”-“我要参与”，选择对应项目并点击“立即参与”-“购买文件”；
2）根据实际情况，填写具体信息，通过聚合支付（微信、支付宝、银联）的方式完成购买手续，文件售后概不退换。
4、国e平台操作咨询联系人：叶小姐020-37860671,李先生020-37860665，李小姐020-37860669。
八、提交响应文件截止时间：2026年08月12日上午09时30分00秒（北京时间）（注09时00分开始受理响应文件）
九、响应文件送达地点：珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦1402会议室（响应文件应由供应商授权代表亲自送达该地址，采购代理机构将不接受其它形式递交的响应文件）
[bookmark: _GoBack]十、磋商时间：2026年08月12日上午09时30分00秒（北京时间）
十一、磋商地点：珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦1402会议室
十二、采购人及采购代理机构的联系方式
采购代理机构名称：国义招标股份有限公司
地    址：珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦1402至1403室
采购代理机构联系人：余力、郑双茵、邓锦英、陈敏娜     
电话：0756-2620022
传真：0756-2620024
采购人名称：珠海市医疗卫生专业服务中心
采购人联系人：杨老师
电话：0756-2526830
联系地址：珠海市香洲区梅华东路52号
邮编： 519000

国义招标股份有限公司
                                                       2026年07月28日

第二部分 采购项目内容

<一>、供应商资格要求
1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：
（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。
（3）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。
（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《资格条件承诺函》。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。（中小企业划型行业为：“建筑业”）
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于报价截止日至报价截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。
（2）供应商具有国家能源局各监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装五级或以上资质（含五级）（或2013年12月以前由国家电力监管委员会各监管局颁发的仍在有效期内的相应资质）。（响应文件中提供资质证书扫描件）
（3）供应商具有有效的安全生产许可证。（响应文件中提供安全生产许可证扫描件）
（4）拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[机电工程]专业[贰]级或以上建造师资格。（响应文件中提供项目负责人、建造师、身份证及缴纳社保证明扫描件。根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》，项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。因各地缴纳社保认定（打印缴纳社保证明材料）时间不一致，导致供应商无法提供符合招标文件要求的缴纳社保证明材料的，提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合招标文件要求并接受采购人核查。提供虚假证明材料或者虚假承诺的，自愿接受取消投标（磋商）资格、中标（成交）资格结果，接受相关处罚。
（5）广东省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记（磋商响应文件中提供企业基本信息、资质情况和驻粤技术管理人员情况信息（网上公开信息打印件）。
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号报价或者未划分包号的同一采购项目报价。 （供应商出具资格声明函）
（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（供应商出具资格声明函） 
4.已领购本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）
5.本项目不接受联合体磋商。

<二>、用户需求书
一、采购范围及内容
（一）拆除工程（具体以现场踏勘设备及工程量清单为准）
1.原变压器拆除：1 台
2.原高压柜拆除：3 台
3.原低压柜拆除：5 台
4.办公楼配电柜：1台
5.水泵房配电柜：1台
要求：拆除后设备需转运至采购单位指定地点，拆除废料需清运，不得遗留施工现场。
（二）新增设备工程（详见设计图纸及工程量清单）
1.干式电力变压器：SCB14-800kVA 1 台
2.高压进线柜：1 台
3.高压出线柜：1台
4.高压计量柜：1台
3.低压柜：4 台
5.办公楼配电柜：1台
6.水泵房配电柜：1台
（三）电缆及敷设工程：高压联络电缆、低压联络电缆需满足采购单位用电负荷要求，具体内容详见设计图纸及工程量清单。
（四）配套设施工程：（详见设计图纸及工程量清单）
包括但不限于以下10项内容，要求达到供电部门验收标准。
1.设备基础槽钢：20 米（含制作、安装）
2.高、低压电缆支架：2 对（含制作、安装）
3.304不锈钢防火门：16㎡（含制作、安装）
4.不锈钢挡鼠板：3 块（含制作、安装）
5.绝缘垫铺设：12㎡（含材料及铺设）
6.防火泥堵洞：20kg（含材料及封堵施工）
7.6S 安健环标识牌：1 套（含设计、制作、安装）
8.营配一体化信息资料测录 / 电子化移交：1 项（需符合供电部门要求）
9.计量装表：配合供电部门完成计量装表工作（计量表计由供电部门提供）
10.图纸设计：1 套（含方案设计、施工图设计及技术交底）
（五）其他服务
包含本项目所需的设备运输、装卸、保管、安装、调试、验收、人员培训及质保期服务等全部内容。
投标人应充分了解整个供配电网络系统，清楚项目供配电改造、发电区域的范围，为满足供电部门的验收要求及正常营业的要求，图纸及清单中缺失的内容需要供应商在响应报价中综合考虑。
二、技术要求
（一）设备技术要求（具体内容详见设计图纸和工程量清单及技术参数）：
1.干式电力变压器（SCB14-800kVA）
（1）额定参数：10kV/0.4kV，接线组别 Dyn11，阻抗电压符合国家规范
（2）执行标准：《干式电力变压器》（GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.5-2019）
（3）性能要求：低损耗、低噪音、防火防潮，提供产品合格证、型式试验报告及出厂试验报告。
2.高压柜（10kV）
（1）类型：铠装移开式交流金属封闭开关柜
（2）执行标准：《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB 3906-2020）
（3）功能要求：具备完善的保护、测量、控制功能，与电网系统兼容，外壳防护等级≥IP4X。
3.低压柜（0.4kV）
（1）类型：配电房内采用固定式（GGD）低压配电柜，水泵房及办公楼配电柜采用固定式低压配电柜。
（2）执行标准：《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》（GB 7251.1-2013）
（3）功能要求：匹配变压器容量配置无功补偿，具备过载、短路、漏电保护功能，外壳防护等级≥IP3X。
4.电缆
（1）高压电缆：执行《额定电压 8.7/15kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆》（GB/T 12706.3-2020）
（2）低压电缆：阻燃 C 级，执行《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分》（GB/T 12706.1-2020）
（3）敷设要求：符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2018），做好防火封堵及标识。
（二）施工技术要求
★1.拆除及停电工程需制定专项方案，避免影响采购人正常生产秩序，停电作业需提前 72 小时向采购人报备。
2.设备基础、支架安装需符合《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB 50171-2012），接地系统可靠。
3.防火封堵需符合《建筑防火封堵应用技术标准》（GB/T 51410-2020），耐火极限满足设计要求。
4.绝缘垫铺设需符合《配电室绝缘胶垫》（DL/T 853-2015），厚度及绝缘性能达标。
（三）设计要求
1.图纸设计需符合《供配电系统设计规范》（GB 50052-2016）、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011），并通过建设单位及供电部门的审核。
2.提供完整施工图（系统图、平面布置图、接线图等）及电子版文件，配合施工交底及变更调整。
三、工期要求
总工期：自合同签订之日起30 日历天内完成全部工程（含施工、调试、验收及资料移交）。
工期每逾期一天，成交供应商应向采购人支付本合同约定含税总价万分之五作为逾期违约金，若违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商应当补足赔偿。
四、质量要求
1.工程质量符合国家、行业及珠海市现行标准，通过供电部门验收，确保一次性合格。
2.所有设备为全新合格产品，提供完整合格证、检测报告，严禁使用假冒伪劣产品。
3.质保期：自竣工验收合格之日起设备和工程均不少于3年，质保期内维修更换质量问题部件（费用均由成交供应商承担）。
五、安全文明施工要求
1.严格遵守《建设工程安全生产管理条例》，制定专项安全方案，确保施工无安全事故。
2.符合珠海市文明施工标准，控制扬尘、噪声，及时清运垃圾，避免影响采购方生产秩序。
六、施工停电、不间断供电
★1.施工期间（如：低压改造、旧设备拆除等任何情形），成交供应商自备足额功率临时不间断发电车辆或设备，发电设备需双机组一用一备，燃油储备满足连续24小时不间断供电需保障采购人用电不间断。
★2.临时供电系统需提前3天完成带载测试，测试记录交采购人存档，停电作业须提前报备并获批。
★3.突发断电应急处置：若因成交供应商施工操作失误造成意外断电，必须5分钟内启动应急发电设备恢复供电，断电超过10分钟，单次支付成交总价1%的惩罚性违约金。
七、资料移交与售后服务
（一）资料移交
竣工后 10 日历天内，移交完整竣工资料：
1.供电部门验收合格资料一套
2.竣工图纸（含 CAD 电子版）
3.设备合格证、检测报告、型式试验报告
4.施工记录、工程验收记录、调试报告
5.营配一体化电子化移交成果
6.6S 安健环标识牌设计安装资料
（二）售后服务
1.质保期内：2 小时响应，4 小时到场处理故障，维修更换质量问题部件。（费用均由中标人承担）
2.质保期外：提供终身维修服务，仅收取材料及人工成本费。
3.培训服务：对运维人员开展设备操作、日常维护培训，确保掌握相关技能。

〈三〉、项目商务要求
1、经验要求：供应商企业在经营范围内报价，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。
2、报价要求：
供应商应对所有的内容进行响应，不允许只对部分内容进行响应。响应价格应包括：
①工程量清单和招标范围内材料设备的采购、施工和安装、运输、质保期售后服务、全额含税发票、人工费用、管理费利润、措施费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
②施工和安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料等）；
③按规定需完成的质量保修期内的相关费用；
④报价方式：工程量清单报价。
⑤本项目安全生产措施项目费为：10,007.58元，暂列金为18,600.00元，本费用不得参与竞争，须固定报价。
3、工期要求：自合同签订之日起30 日历天内完成全部工程（含施工、调试、验收及资料移交）。
4、工程地点：珠海市香洲区鸡公山三街273号。
5、完工期：供应商提供服务时间应满足本项目服务期限。
6、质量保修期：详见用户需求书。
7、验收要求及标准：
1）符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准。
2）符合采购文件和报价响应承诺中采购人认可的服务标准及各项要求。
3）符合合同约定的服务要求。
4）双方约定的其他验收标准。
8、付款方式：
1）1期：支付比例30%,支付比例为施工合同价的30%, 双方签订施工合同后，采购人收到成交供应商的发票10个工作日内支付合同含税总价的30%作为预付款。
2）2期：支付比例67%,工程竣工验收合格后，采购人收到成交供应商的发票后10个工作日内，支付至工程合同含税总价的97%。
3）3期：支付比例3%,经第三方评审后最终结算总价3%作为工程保修金,在工程保修期届满之日起，28日内采购人收到成交供应商发票后10个工作日内免息结清。
4)以上提及发票为增值税专用发票，采购人付款方式为转帐支付。
8、同意采购人以任何形式对报价文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。


第三部分 磋商须知
一、说  明
1．适用范围
1.1本磋商文件适用于本磋商邀请函中所述项目的采购。
2. 定义
2.1 “采购人”是指：珠海市医疗卫生专业服务中心。
2.2 “监管部门”是指：招标采购监督管理部门。
2.3“采购代理机构”是指：国义招标股份有限公司。
2.4“采购单位”是指：采购人，采购代理机构。
2.5 合格的供应商 
1） 符合磋商文件规定的资格要求。
2）在采购代理机构登记并购买了磋商文件。
2.6 “成交供应商”是指经本次程序确定并授予合同的供应商。
3. 合格的货物、工程和服务
3.1 “货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。报价的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。
3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合磋商文件规定的其它服务。
4．磋商费用
4.1 供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定下浮5%执行，不足5000元按5000元收取，具体如下：
采购代理服务收费按差额定率累进法计算，以成交通知书中确定的成交金额作为收费的计算依据。成交金额的各部分费率如下表，本项目类型为工程招标：
	
类型
费率


中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000-100000
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	100000-500000
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	500000-1000000
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	1000000以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%

	一次招标代理费最高限额
	人民币350万元
	人民币300万元
	人民币450万元


例如：某设备采购代理项目中标金额为300万元，计算采购代理服务收费额如下：  
100万元×1.5%=1.5万元
（300-100）万元×1.1%=2.2万元
合计收费=1.5+2.2=3.7（万元）。
成交供应商在收到成交通知书前向采购代理机构缴纳成交服务费，以电汇方式缴纳，交费账户为：
收款人：国义招标股份有限公司珠海分公司
开户银行：招商银行股份有限公司珠海分行
银行账号：656900277410108
用    途：“0724-2610ZH414057”成交费

二、磋商文件
5. 磋商文件的构成
5.1磋商文件由下列文件组成：
1） 磋商邀请函
2） 采购项目内容
3） 供应商须知
4） 合同格式
5） 响应文件格式 
6） 在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等
5.2供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及服务需求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。
6. 磋商文件的澄清或修改
6.1磋商文件的澄清是指采购单位对磋商文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。磋商文件的修改是指采购单位对磋商文件中出现的错误进行修订。
6.2任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商文件规定的磋商截止时间五日之前以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对磋商文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买磋商文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为磋商文件的一部分，对供应商有约束力。
6.3磋商文件的修改将在磋商文件规定的磋商截止时间五日之前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。
6.4在磋商过程中，磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束。
7.采购单位可以视采购具体情况，延长磋商截止时间，但至少应当在磋商文件规定的磋商截止时间5日前，并将变更时间书面通知所有已购买磋商文件供应商。
三、响应文件的编制
8．磋商的语言及计量
8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
8.2 除非磋商文件中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
9．响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。
10. 响应文件编制
10.1 供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。供应商对磋商文件中多个包进行响应的，其响应文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。
10.2供应商应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容，对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购单位等对其中任何资料进行核实的要求。
10.3如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。
11. 磋商报价
11.1 如磋商文件无特殊规定，报价以人民币填报。
11.2供应商应按照磋商文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《报价一览表》和《报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中也不得缺漏磋商文件所要求的相应内容，否则将导致报价无效。
11.3《报价明细表》填写时应响应下列要求：
1） 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
2） 供应商应报货交珠海市香洲鸡公山三街273号/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。
12. 备选方案
12.1只允许供应商有一个响应方案，否则将被视为无效响应。（磋商文件允许有备选方案的除外）
13. 联合体磋商
13.1本项目不接受联合体磋商。
14. 供应商资格证明文件
14.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性检查表》中所列要求。
14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。
15. 证明磋商标的的合格性和符合磋商文件规定的文件，包括但不限于响应文件的各组成部分。
[bookmark: _Toc230597966][bookmark: _Toc222823292][bookmark: _Toc42923352]16. 履约保证金
16.1采购人可根据采购合同履行需要，要求成交供应商在采购合同签订前提交履约保证金。
16.2履约保证金缴纳金额、形式
履约保证金数额不超过采购合同金额的10%，采购人可根据履行合同的实际需要，在以上范围内规定履约保证金具体金额。
履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约担保函样本格式参照磋商文件第五部分－响应文件格式附表。
16.3履约保证金在成交供应商履行完采购合同主要义务后，采购人按照合同约定原额退还，履约保证金以履约担保函形式提交的，担保责任终止。
17. 磋商有效期
17.1响应文件应在磋商截止日后的90天内保持有效。磋商有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.2特殊情况下，采购单位可于磋商有效期期满之前，要求供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。
18. 响应文件的数量和签署
18.1 供应商应编制响应文件一式四份，其中正本一份和副本三份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
18.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在响应文件中提供（格式见附件）。
18.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。
18.4电子文件，供应商必须随响应文件同时提交一套全部响应文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。
四、响应文件的递交
19. 响应文件的密封、标记和递交
19.1供应商应将《报价一览表》单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价信封”字样。供应商应将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
19.2 所有响应文件信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号和“在（磋商文件中规定的磋商截止时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章或签字。具体格式如下：
	响应文件
收件人：国义招标股份有限公司
项目编号：
项目名称：
供应商名称（加盖公章）：
在（磋商文件中规定的磋商截止时间）之前不得启封


19.3如果未按要求密封和标记，采购单位对误投或提前启封概不负责。
19.4 采购单位在《磋商邀请函》中规定的地点和磋商截止时间之前接收响应文件，超过截止时间后的响应为无效响应，采购单位将拒绝接收。
20. 响应文件的修改和撤回
20.1供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。
20.2供应商在递交响应文件后，可以撤回其响应文件，但供应商必须在规定的磋商截止时间前以书面形式告知采购单位。从磋商截止时间至磋商有效期结束的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
20.3 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。
五、评审
21.评审方法
21.1采用①初审-②磋商-③提交最终方案-④评分的评审程序。
22.评审程序
本项目评审按照下列程序进行：
22.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。具体审查内容详见《资格性及符合性检查表》。只有实质性响应的响应文件才能进行后续的磋商，否则将作无效响应处理。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
22.2 磋商小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。
22.3 磋商小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效响应。
22.4 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
22.5资格性及符合性检查、异常低价审查：
（一）《资格性及符合性检查表》:
	序号
	响应文件要求

	1
	①报价未超过本项目采购最高单价限价
②对本项目所投全部内容进行报价
③报价不低于成本价,且是唯一确定的

	2
	准入条件：
1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：
（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。
（3）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。
（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《资格条件承诺函》。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。（中小企业划型行业为：“建筑业”）
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于报价截止日至报价截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。
（2）供应商具有国家能源局各监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装五级或以上资质（含五级）（或2013年12月以前由国家电力监管委员会各监管局颁发的仍在有效期内的相应资质）。（响应文件中提供资质证书扫描件）
（3）供应商具有有效的安全生产许可证。（响应文件中提供安全生产许可证扫描件）
（4）拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[机电工程]专业[贰]级或以上建造师资格。（响应文件中提供项目负责人建造师、身份证及缴纳社保证明扫描件。根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》，项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。因各地缴纳社保认定（打印缴纳社保证明材料）时间不一致，导致供应商无法提供符合招标文件要求的缴纳社保证明材料的，提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合招标文件要求并接受采购人核查。提供虚假证明材料或者虚假承诺的，自愿接受取消投标（磋商）资格、中标（成交）资格结果，接受相关处罚。
（5）广东省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记（磋商响应文件中提供企业基本信息、资质情况和驻粤技术管理人员情况信息（网上公开信息打印件）。
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号报价或者未划分包号的同一采购项目报价。 （供应商出具资格声明函）
（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（供应商出具资格声明函） 
4.已领购本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）
5.本项目不接受联合体磋商。

	3
	提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（原件）

	4
	按照磋商文件规定要求由法人代表或授权代表有效签署

	5
	响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）

	6
	符合磋商文件中规定的其他实质性要求

	7
	符合法律、法规规定的其他实质性要求


（二）异常低价审查：
1.出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会认为供应商的投标（响应）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
合格供应商不足3家的，不得评审。
23.磋商、提交最终方案
23.1 磋商小组与初审合格的供应商应围绕技术服务、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。
23.2磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。
23.3 磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后方案。

24.比较和评分
24.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后方案的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后方案的供应商的响应文件进行综合评分。
25、确定成交供应商
25.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。
25.2 采购人在收到评审报告后，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序，确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。 
25.3 成交供应商经采购人确定后，将发布成交公告，并向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
七、评审标准
26.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
27. 本项目评审采用综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分，三项总分为100分，技术得分占45分，商务得分占25分，价格得分占30分。以评审总得分最高的供应商作为第一成交候选供应商；排名第二的供应商为第二成交候选供应商，排名第三的供应商为第三成交候选供应商。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）响应报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。

	总分分值
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	100分
	45分
	25分
	30分


（一）比较与评价
1.最终报价价格评价
磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×30×100%（评审基准价＝实质性响应并满足采购文件要求的报价中的最低报价）
1. 技术、商务评价
（1）技术评价： 
	序号
	评审内容
	分值
	评分细则

	1
	对项目总体认识情况
	8
	对项目总体认识情况包括但不限于：①项目总体情况描述；②项目重难点分析，根据供应商对项目总体认识情况进行评审： 
1）对项目总体认识全面深刻，描述完整清晰，重难点分析具体详尽，分析能贴合项目实际需求的，得8分； 
2）对项目总体认识较深刻，描述较清晰，重难点分析具体详尽，分析较能贴近项目实际需求的，得5分； 
3）对项目总体认识不够深刻，描述基本清晰，重难点分析较差，在理解上有一定的误差，分析不能完全贴合项目实际需求，得2分； 
4）对本项目情况没有认知或未提交的，得0分。

	2
	施工方案
	8
	施工方案包括但不限于以下内容：①项目基本情况；②工艺流程；③施工方法；④成品保护。根据供应商所提供的施工方案进行评审： 
1）为本项目制定的施工方案详实、完整，施工技术针对性、可操作强的，得8分； 
2）为本项目制定的施工方案较为详实、完整，施工技术针对性较强、有一定的可操作性的，得5分； 
3）为本项目制定的施工方案内容完整性较低，施工技术针对性较弱、可操作较弱的，得2分； 
4）没有为本项目制定施工方案或未提供的，得0分。

	3
	进度计划方案
	8
	进度计划方案包括但不限于以下内容：①进度计划横道图；②进度纠偏措施。根据供应商所提供的进度计划方案进行评审： 
1）工程进度计划满足磋商文件工期要求，施工工序关键路径的准确、清晰，逻辑关系非常强，为本项目可能出现进度延误情况制定非常具体完善的纠偏措施的，得8分； 
2）工程进度计划满足磋商文件工期要求，施工工序关键路径的准确、清晰，逻辑关系较强，为本项目可能出现进度延误情况制定较为具体的纠偏措施的，得5分； 
3）工程进度计划满足磋商文件工期要求，施工工序关键路径的准确、清晰，逻辑关系较弱，为本项目可能出现进度延误情况制定了简单的纠偏措施的，得2分； 
4）没有为本项目制定进度计划方案的，得0分。

	4
	质量管理方案
	8
	质量管理方案包括但不限于以下内容：①质量保证措施；②质量管理考核制度；③过程控制及检验、分项措施，根据供应商所提供的质量管理方案进行评审： 
1）质量管理标准清晰、详细，有明确的质量管理制度，且质量保障措施完善、可行性高；对各类可能影响项目工期的因素、前后工序搭接、问题有切实可行的应对或应急方案，得8分； 
2）质量管理标准较清晰、详细，有质量管理制度，且质量保障措施较完善、可行性较高；对各类可能影响项目工期的因素、前后工序搭接、问题有较可行的应对或应急方案，得5分； 
3）质量管理标准不够清晰，有质量管理制度，但质量保障 措施不够完善、可行性较低；对各类可能影响项目工期的因素、前后工序搭接因素、问题有可行性较低的应对或应急方案，得2分； 
4）没有为本项目制定质量管理方案的，得0分。

	5
	停电方案
	7
	停电方案包括但不限于以下内容：①制定停电及拆除工程专项方案；②‌停电期间不间断供电保障方案；③突发断电应急处置机制等。根据供应商所提供的停电方案进行评审： 
1）为本项目制定的停电方案详实、完整，技术针对性、可操作强的，得7分； 
2）为本项目制定的停电方案较为详实、完整，技术针对性较强、有一定的可操作性的，得4分； 
3）为本项目制定的停电方案内容完整性较低，技术针对性较弱、可操作较弱的，得1分； 
4）没有为本项目提供停电方案的，得0分。

	6
	保修方案
	6
	保修方案包括但不限于以下内容：①项目正式使用后自接到采购人电话通知存在质量问题至处理人员到达现场的承诺时间；②相关保修措施。根据供应商所提供的保修方案内容进行评审： 
1）项目正式使用后自接到采购人电话通知存在质量问题至处理人员到达现场所用时间承诺2个小时内（含），相关保修措施非常完善的，得6分； 
2）项目正式使用后自接到采购人电话通知存在质量问题至处理人员到达现场所用时间承诺3个小时内（含），相关保修措施较完善的，得3分； 
3）项目正式使用后自接到采购人电话通知存在质量问题至处理人员到达现场所用时间承诺4个小时内（含），相关保修措施不够完善的，得1分； 
4）没有保修方案的或不满足上述要求的，得0分。



（2）商务评价：
	序号
	评审内容
	分值
	评分标准

	1
	同类业绩经验
	5
	供应商自2023年1月1日至今已完成的类似配电增容项目业绩，每个得1分，最高得5分。 
注：须同时提供合同和竣工验收报告（或验收证明材料）扫描件，无法提供或资料缺失的不得分。完成时间以竣工验收报告或验收证明材料时间为准。

	2
	管理体系
	9
	供应商具有有效期内质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书的，每提供一项证书得3分，最高得9分。 注：须提供有效期内的证书扫描件和在全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图，证书状态必须为“有效”，否认不得分。此项评分如因投标人（供应商）成立时间不足3个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。

	3
	拟投入团队人员
	6
	1.拟派的项目负责人：具有电力或电气专业高级工程师或以上职称证书的得3分；具有电力或电气专业中级工程师职称证书的得2分；具有电力或电气专业助理工程师职称证书的得1分。 
2.拟派的技术负责人：具有电力或电气专业高级工程师或以上职称证书的得3分；具有电力或电气专业中级工程师职称证书的得2分；具有电力或电气专业助理工程师职称证书的得1分。 
注：① 须提供相应的职称证书；②具有多个职称证书的，按最高级别计一次分。未按要求提供或不提供不得分。③上述人员岗位不能相互兼任。

	4
	诚信记录
	5
	根据《关于加强珠海市政府采购供应商诚信管理有关事项的通知》(珠财采通(2022) 20 号)要求，对供应商的诚信状况（普通失信行为）进行评分，具体计算公式如下：诚信记录评审得分=供应商上一年度诚信记录得分×5%。    
注：1.采购代理机构于报价截止时间后，在评审活动开始前，通过广东省政府采购网“其他监管检查公告”栏和珠海市财政局网站“信用财政”栏查询投标（响应）供应商的诚信状况（即供应商上一年度的诚信记录得分），提供给评审委员会，由评审委员会根据上述公式进行评审打分。2.首次参加珠海市政府采购活动的供应商诚信管理基础得分为100分，在广东省政府采购网“其他监管检查公告”栏和珠海市财政局网站“信用财政”栏查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商上一年度诚信记录得分为100分。



2.价格评价：
（1）对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除（适用于不专门面向中小企业采购的项目）
依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。
（2）价格扣除相关要求
	序号
	情形
	适用对象
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	工程由小微企业承接
	5%
	工程由小微企业承接，即供应商为小微企业时，给予价格扣除C1，即：评审价=最后磋商报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

	注：
（1）上述评审价仅用于计算价格分，成交金额以实际最后磋商报价为准。
（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。


①所称小型和微型企业应当符合以下条件：
在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。
②符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。
说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。
③联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。
（3）供应商不得以低于成本的报价竞标。
（4）如果评审委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评审委员会将该报价作为报价无效处理。
（5）评审价的确定：经报价文件符合性审查进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。
（6）计算价格评分：各有效供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效供应商的价格评分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/供应商报价）×30×100%（评审基准价＝实质性响应并满足采购文件要求的报价中的最低报价）

3.综合比较与评价：
根据每个供应商在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个供应商的综合得分： 
W＝C ＋ T ＋ M 
其中：
W       某个供应商的综合得分；
C       某个供应商的评审价；
T       某个供应商的技术评审得分；
M       某个供应商的商务评审得分；
注： T、M均为所有评委评分的算术平均值。

（二）推荐成交候选供应商名单
磋商小组根据最终综合评分结果，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商；得分次高的供应商为第二成交候选供应商；得分第三的供应商为第三成交候选供应商。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）响应报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。

八、质疑及投诉
28.质疑
28.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
28.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
28.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。各环节质疑时效的规定如下：
（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；
（2）对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
超出法定质疑期限的质疑函，采购人或采购代理机构将依法不予接收。
28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明）。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
28.5接收质疑的联系方式：
质疑接收机构名称：国义招标股份有限公司
质疑接收机构地址：广州市东风东路726号9楼903室
质疑接收部门联系人：郭小姐、李小姐
质疑接收机构电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）, 
邮箱：gyjsb@ebidding.com 
29.投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

九、合同的订立和履行
30.合同的订立
30.1采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商为成交供应商或重新采购。若再次成交无效，可确定第三成交候选供应商为成交供应商或重新采购。
31.合同的履行
31.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理机关备案。
31.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

十、适用法律
32.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。


第四部分　合同格式

施工合同
合同名称： 
合同编号：
甲方： 
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。
1. 工程概况：
1.1 工程名称： 
1.2 工程地点： 
1.3 承包范围：
1.4 承包方式：总价包干。
1.5 工期：
1.6 工程质量：合格。
1.7 合同总价款（人民币小写）：     
合同总额包工、包料、包机械设备、包水电、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
2. 甲方工作
2.1 开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水源、电源点，尽可能地提供电讯之便。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2 指派      （身份证号码：    ，联系电话：     ）驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。
2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。
3.乙方工作
3.1 参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前   天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定。
3.2 指派    （身份证号码：    ，联系电话：    ）为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3 乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因违反下列条款约定，引发的经济问题和法律责任全部由乙方承担：
3.3.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.3.2 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，并承担相应费用。
3.3.3 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.4 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4. 关于工期的约定
4.1 自合同签订之日起     日历天内完成全部工程（含设计、施工、调试、验收及资料移交），开工日期以采购单位书面通知为准。
4.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方应无条件遵守，按照相关规定计算因赶工采取的措施费用。
4.2 因政府或有关部门的行为或不可抗力，导致无法动工、影响工期的，可根据具体情况顺延工期。
4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4 因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，乙方应在不晚于事发后24小时内书面告知甲方，并提供足够证据予以证实，逾期未书面告知甲方或不提交/逾期提交相关证据或提交的证据不充分的，工期不予顺延。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。否则视为乙方放弃工期顺延请求。
5. 关于工程质量及验收的约定
5.1工程质量符合国家、行业及珠海市现行标准，通过供电部门验收，确保一次性合格。
5.2所有设备为全新合格产品，提供完整合格证、检测报告，严禁使用假冒伪劣产品。
5.3 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.4 工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。
5.5 工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家及行业颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自竣工验收合格之日起    年，在保修期内因施工造成的工程质量问题,甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理，乙方在收到甲方书面通知后     小时内组织人员到现场进行修理。
6. 关于工程价款支付及结算的约定
6.1 付款方式：
1）1期：支付比例30%,支付比例为施工合同价的30%, 双方签订施工合同后，甲方收到乙方的发票10个工作日内支付合同含税总价的30%作为预付款。
2）2期：支付比例67%,工程竣工验收合格后，甲方收到乙方的发票后10个工作日内，支付至工程合同含税总价的97%。
3）3期：支付比例3%,经第三方评审后最终结算总价3%作为工程保修金,在工程保修期届满之日起，28日内甲方收到乙方发票后10个工作日内免息结清。
4)以上提及发票为增值税专用发票，甲方付款方式为转帐支付。
7.乙方要求
7.1 本合同价款采用固定总价合同，该合同价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容。最终结算价原则上不得超过合同价10%。
7.2 合同价款中包括的风险范围：
7.2.1 乙方所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、水电费、电费、运输费、人工费、设施设备费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资和地方政府征收的有关费用变动、材料差价、市场因素变动等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了全部可能因素影响施工所增加的费用。
7.2.2 乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。乙方未报，但作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由乙方承担，合同价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。
7.3 合同价款的调整事件：
7.3.1 本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要工程量清单或施工图纸已有相关内容，均不调整价款。
7.3.2 风险范围以外合同价款调整范围：
（1）设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经甲方和乙方双方确认后实施；
（2）甲方给定的以暂估价(项)形式列出的。
7.4 调整方法：
7.4.1 设计变更和现场签证由乙方提出经甲方书面确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如需)、甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章才能生效,乙方因没有遵守此条款,引起的任何返工、损失或工期延误都应由乙方负责。
7.4.2 甲方给定的以暂估价（项）形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方书面确认后进行调整。
7.5 设计变更及设计外新增工程项目的结算方式
7.5.1 工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；
7.5.2 工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；
7.5.3 工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建设工程计价依据》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》计价，总价给与下浮，下浮率=(1-成交价/最高限价)，其中人工、机械台班价格按施工当期项目所在地建设工程造价管理站相关文件发布的价格执行，材料设备价格按以下约定方式结算:
（1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；
（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价;
Ⅰ、按施工当期项目所在地的工程造价信息相关文件对于材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；
Ⅱ、按施工当期项目所在地工程造价信息相关文件对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算；
Ⅲ、按施工当期项目所在地建设工程材料(设备)厂商价格信息相关文件对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。
1.合同价款的约定与调整
7.5.4 工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，乙方按照施工当期的市场价格编制预算，送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。
7.5.5 本合同总价已包含措施项目费、预算包干费，不再额外计取。
7.5.6 其他
1）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由乙方按照市场报价，由监理单位及甲方审定后作为结算依据。
2）因乙方因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备乙方费用等乙方原因而发生的债务纠纷,由乙方自行解决,甲方不承担任何责任,也不负责协商解决。未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包。
3）安全文明施工措施费。乙方应按规定计取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。
4）规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。
5）技术规范要求的费用应包括在报价中。
6）乙方应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。
7）计日工核算，乙方必须在发生计日工24小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。
8.1 工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。
8.2 材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由采购方承担。
8.3 材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整。
9.关于材料供应的约定
9.1 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。
9.2 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任由乙方承担。
9.3 乙方负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。
10. 奖励和违约责任
10.1 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的设备、材料、家具、陈设和工程成品，因发生失窃、毁损、灭失等全部责任由乙方承担，如给甲方造成损失，应承担全部赔偿责任。
10.2 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
10.3 本工程所有设计更改，必须经过甲方书面确认后乙方才可实施，否则视为无效；若乙方未经甲方书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为乙方违约，甲方有权解除本合同或要求乙方负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失；
10.4 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失、事故及全部法律责任，由乙方负责并承担损失。
10.5 未办理验收手续，甲方擅自动用，造成损失由甲方负责。如甲方确需提前使用，可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。
10.6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
10.7 乙方发生下列条款的任何一条，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分：
（1）依照国家有关法律、法规的规定,宣告破产、倒闭；
（2）办理清算；
（3）办理公司的重整；
（4）与其他公司进行合并或分立；
（5）经甲方确认已经丧失偿还债务的能力；
（6）违反本合同约定的任一条款，经甲方书面催告后逾期仍未整改，或经整改后仍不符合合同约定的。
10.8 本合同依照合同规定而全部或一部分终止后，乙方应在收到甲方书面通知后，在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等。否则乙方放在工地上的工具、器械等将被认为废弃物，甲方有权处理，处理费用由乙方支付。
10.9 乙方对现场及现场人员负责，如发生任何安全事故责任均由乙方承担，由此造成甲方经济损失的，甲方有权向乙方追偿，且乙方须承担因此产生的诉讼费、律师费、差旅费、保全费、鉴定费等全部维权费用。
10.10 工期每逾期一天，乙方应向甲方支付本合同约定含税总价万分之五作为逾期违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当补足赔偿。
10.11 乙方违反合同约定、国家及行业技术规范、安全施工及法律规定施工的，甲方有权要求通知乙方整改，经通知后乙方在规定的期限内仍不整改或整改不到位的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退场，因此产生的全部损失和责任由乙方承担。
10.12 因乙方原因导致竣工验收不合格或工程质量存在问题，乙方合同约定或甲方规定的期限内未修复、拒绝修复的或经修复后仍不合格的，甲方有权不予支付工程款，因此给甲方造成损失的(包括但不限于委托第三方修复、工期延误责任)，乙方应当承担赔偿责任。
10.13 乙方违反本合同约定给甲方造成损失的,应当赔偿甲方全部损失及因维护自身合法权益产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、保全费、差旅费)。
11. 保密
11.1 甲乙双方在订立合同、合同履约过程中，获取或知悉的全部文件（包括但不限于施工图）、数据、商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。
12.有关安全生产和防火的约定
12.1 因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解决争议，则向工程项目所在地人民法院提交诉讼解决 。
13.争议或纠纷处理
13.1 甲乙双方的任何因一方因不可抗力不能履行合同时。应及时向对方书面通知不能部分履行或不能完全履行的理由，取得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体实际情况可部分或全部免除承担违约责任。
14.不可抗力
14.1 本合同自双方盖章之日起开始生效，甲乙双方不得单方面变更和解除合约。在合同有效期内，合同的变更需征得双方的同意并以书面的形式确认变更的内容，经双方盖章的合同变更内容与本合同具有同等法律效力。
14.2 本合同一式    份，由甲乙双方盖章即生效，至双方履行完合同权利义务时终止，甲乙双方各持    份，具有同等法律效力。
(以下无正文)
	甲方(盖章)：
法定代表人（签字）：
甲方联系人： 
联系电话：
合同签订日期：

	乙方(盖章)： 
法定代表人（签字）：
开户银行： 
银行账号：
乙方联系人：
联系电话：
合同签订日期：
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注：1. 请供应商参照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。
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响应文件
（正本/副本）


项目编号：0724-2610ZH414057
采购项目名称：珠海市医疗卫生专业服务中心配电增容采购项目





供应商名称：
日期：年月日

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表
	序号
	磋商文件要求
	自查结论
	证明资料

	1
	①报价未超过本项目采购最高单价限价
②对所投全部内容进行报价
③报价不低于成本价,且是唯一确定的
	□通过
□不通过
	/

	2
	准入条件：
1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：
（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。
（3）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。
（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《资格条件承诺函》。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。（中小企业划型行业为：“建筑业”）
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于报价截止日至报价截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。
（2）供应商具有国家能源局各监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装五级或以上资质（含五级）（或2013年12月以前由国家电力监管委员会各监管局颁发的仍在有效期内的相应资质）。（响应文件中提供资质证书扫描件）
（3）供应商具有有效的安全生产许可证。（响应文件中提供安全生产许可证扫描件）
（4）拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[机电工程]专业[贰]级或以上建造师资格。（响应文件中提供项目负责人、建造师证、身份证及缴纳社保证明扫描件。根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》，项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。因各地缴纳社保认定（打印缴纳社保证明材料）时间不一致，导致供应商无法提供符合招标文件要求的缴纳社保证明材料的，提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合招标文件要求并接受采购人核查。提供虚假证明材料或者虚假承诺的，自愿接受取消投标（磋商）资格、中标（成交）资格结果，接受相关处罚。
（5）广东省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记（磋商响应文件中提供企业基本信息、资质情况和驻粤技术管理人员情况信息（网上公开信息打印件）。
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号报价或者未划分包号的同一采购项目报价。 （供应商出具资格声明函）
（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（供应商出具资格声明函） 
4.已领购本次采购文件。（具体方式详见本项目公告）
5.本项目不接受联合体磋商。
	□通过
□不通过
	见响应文件第（ ）页

	3
	提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（原件）
	□通过
□不通过
	见响应文件第（ ）页

	4
	按照磋商文件规定要求由法人代表或授权代表有效签署
	□通过
□不通过
	见响应文件第（ ）页

	5
	响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）
	□通过
□不通过
	见响应文件第（ ）页

	6
	符合磋商文件中规定的其他实质性要求
	□通过
□不通过
	见响应文件第（ ）页

	7
	符合法律、法规规定的其他实质性要求
	□通过
□不通过
	见响应文件第（ ）页


注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期：   年   月   日

1.2评审项目报价资料表

	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页

	
	
	见响应文件第（ ）页




注：供应商应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期：   年   月   日


二、资格性文件
2.1 磋商函

（采购人/采购代理机构）：
依据贵方采购项目名称《珠海市医疗卫生专业服务中心配电增容采购项目》（0724-2610ZH414057）项目的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本份，副本份。
1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。
在此，我方声明如下：
1.同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。
2.磋商有效期为递交响应文件之日起九十天，成交供应商磋商有效期延至合同验收之日。
3.我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和异议的权利。
4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5.我方承诺在本次磋商中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包号报价或者未划分包号的同一项目报价。（后附企业股东构成情况表）
7.本公司（企业）不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
8.我方同意按磋商文件规定向采购代理机构缴纳成交服务费。
供应商：
地址：
传真：
电话：
电子邮件：
供应商（法定代表人授权代表）代表签字：
供应商名称（公章）： 
开户银行：
帐号：
日期：






企业股东构成情况表
	企业名称
	

	注册地址
	
	企业类型
	

	法定代表人姓名
	
	电话
	

	股东及出资信息

	序号
	股东名称（姓名/股东全称）
	股东类型
（自然人股东/法人股东）
	身份证号
/统一社会信用代码
	出资额（万元）
	出资方式
	占全部股份比例

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：
1.股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货物、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
2.供应商必须如实填写股东构成情况，同时打印“国家企业信用信息公示系统” （网站：http://gsxt.gdgs.gov.cn/）网页查询的信息截图。
3.本表格如有虚假或与事实不符，作无效报价处理。



2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/采购代理机构：

        同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （单位公章）
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
机构代码：                           机构性质：
主营：
兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。

	粘贴法定代表人身份证复印件正反面








（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/采购代理机构：

兹授权        同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：
。
授权单位：          （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
  联系电话：
营业执照号码：                         经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：

说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6.供应商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

	粘贴代理人身份证复印件正反面








2.3关于资格的声明函

致：（采购人/采购代理机构）
    关于贵方采购项目名称:              项目（项目编号：       ；   ）磋商邀请，本签字人愿意参加磋商响应，提供磋商文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1、 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力
2、  ……
3、  ……
（根据供应商资格要求完善并提供相关证明文件附后）

本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期：年 月 日







2.4资格条件承诺函
备注：以下《资格条件承诺函》模板供资格响应时使用。

资格条件承诺函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
特此承诺。
供应商名称（公章）
                          日期：

说明：
1、本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价；
2、本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。


2.6其他资格证明文件

1.供应商须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

2.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于报价截止日至报价截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

3.供应商具有国家能源局各监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装五级或以上资质（含五级）（或2013年12月以前由国家电力监管委员会各监管局颁发的仍在有效期内的相应资质）。（响应文件中提供资质证书扫描件）

4.供应商具有有效的安全生产许可证。（响应文件中提供安全生产许可证扫描件）

5.拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[机电工程]专业[贰]级或以上建造师资格。（响应文件中提供项目负责人、建造师证、身份证及缴纳社保证明扫描件。根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》，项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。因各地缴纳社保认定（打印缴纳社保证明材料）时间不一致，导致供应商无法提供符合招标文件要求的缴纳社保证明材料的，提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合招标文件要求并接受采购人核查。提供虚假证明材料或者虚假承诺的，自愿接受取消投标（磋商）资格、中标（成交）资格结果，接受相关处罚。

6.广东省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记（磋商响应文件中提供企业基本信息、资质情况和驻粤技术管理人员情况信息（网上公开信息打印件）。



三、商务部分
3.1供应商综合概况
一、供应商情况介绍表
	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。
2） 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。
3）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：
地    址：
销售负责人：
	姓名:
电话:
传真:

	关键货物
合法来源渠道
（1）
	产品名称： 
制造/供应商：            生产地： 
经销总代理：             销售负责人：
产品介绍和报价的权威网站：
产品合法来源验证查询专线：
售后服务管理验证查询专线：
	电话:
传真:

	关键货物
合法来源渠道
（2）
	产品名称： 
制造/供应商：            生产地： 
经销总代理：             销售负责人：
产品介绍和报价的权威网站：
产品合法来源验证查询专线：
售后服务管理验证查询专线：
	电话:
传真:

	设在广东省内的售后服务机构情况
	机构名称：
地    址：
负 责 人：
服务机构性质：企业自有 /委托代理
	姓名:
电话:
传真:



三、同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	完成时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：供应商应提供业绩证明文件。

四、拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：提供上述人员在供应商单位购买社保证明文件。

五、履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1 
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	2 
	月   日—   月   日
	
	

	3 
	月   日—   月   日
	质保期
	



六、规章管理制度一览表（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章）
	序 号
	相关规章管理制度名称
	开始执行时间
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	



七、其它重要事项说明及承诺（请扼要叙述）




八、成交服务费承诺书（格式）
国义招标股份有限公司：
本   （供应商名称）   公司在参加在贵司进行的   （珠海市医疗卫生专业服务中心配电增容采购项目）  （项目编号：0724-2610ZH414057）采购中如获成交，我司保证在领取“成交通知书”前，按本项目供应商须知相关规定向贵司缴纳 “成交服务费”。
如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。
特此承诺。
另关于我司缴纳成交服务费后开具成交服务费发票的事宜，我司声明如下：
A：如需开具增值税普通发票，请于下方（ ）打“√”，并提供资料
（    ）请向我司开具成交服务费的“增值税普通发票”，开票信息如下：
1、我司工商注册名称为：；
2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）              

B：如需开具增值税专用发票，请于下方（ ）打“√”,并提供资料
（    ）请向我司开具成交服务费的“增值税专用发票”，开票信息为：
1、我司工商注册名称：    （请填写）              
2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）              
3、注册地址：    （请填写）              
4、办公电话（固话）：    （请填写）              
5、开户银行及账号：    （请填写）              
6、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图（截图后附）
成交单位联系人：， 手机号：             ;
单位地址：电话：传真：           。
特此声明。




供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
供应商名称（加盖公章）：                
日期：          年      月     日


3.2商务条款响应表
（1）实质性商务条款（“★”项）响应表
	序号
	主要商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	



注：
1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，磋商文件中打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。
3.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期：          年      月     日


（2）非实质性商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	


注： 
1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
供应商名称（加盖公章）：                        
日期：          年      月     日



四、技术部分
4.1技术条款响应表
（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表
	序号
	用户需求
	报价实际参数
（供应商应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄采购要求）
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1.供应商必须对应磋商文件“用户需求书”中标注“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★” 项为不可负偏离（劣于）的重要项。
2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。
4.当磋商文件中未设置“★”项技术条款时，应在此表中第一行直接填写：本项目未设置“★”项技术条款。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期：   年   月   日







（2）非实质性技术条款响应表
	序号
	采购规格/要求
	实际参数
（供应商应按响应的技术实际数据填写，不能照抄采购要求）
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：
1.供应商必须对应磋商文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。
2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。



供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期：   年   月   日














4.3.2、服务承诺书（服务方案承诺书必须科学合理、真实可行、具体详细，依据用户需求书编制，格式自定，包括但不限于以下内容） ：

1. 对项目总体认识情况
2. 施工方案
3. 进度计划方案
4. 质量管理方案
5. 停电方案
6. 保修方案
7. ……

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc202820355][bookmark: _Toc202254108][bookmark: _Toc202251703][bookmark: _Toc202251078][bookmark: _Toc202817000][bookmark: _Toc202252037][bookmark: _Toc202819882]
五、报价一览表
5.1报价一览表
供应商名称：
项目编号：
	序号
	内容
	标的名称
	数量
	响应总报价（含税价）
（人民币/元）

	1
	报价
	配电增容
	1项
	小写:
大写:

	2
	响应有效期
	自提交响应文件截止之日起90日

	3
	备注
	


注：（1）供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
（2）供应商响应报价要求：供应商应对所有的内容进行响应，不允许只对部分内容进行响应。响应价格应包括：
①工程量清单和招标范围内材料设备的采购、施工和安装、运输、质保期售后服务、全额含税发票、人工费用、管理费利润、措施费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
②施工和安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料等）；
③按规定需完成的质量保修期内的相关费用；
④报价方式：工程量清单报价。
⑤本项目安全生产措施项目费为：10,007.58元，暂列金为18,600.00元，本费用不得参与竞争，须固定报价。
（3）此表是磋商文件的必要文件，是磋商文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期：   年   月   日


5.2工程量清单报价表
项目名称:                              项目编号：                           

详见工程量清单（另附）


注：
1、工程量清单内容必须与技术方案中所介绍的内容以及《报价一览表》一致。
2、磋商报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价，所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。
                           






供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期：   年   月   日
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